	[image: image1.emf]

	[image: image2.jpg]





[image: image3.jpg]Biedriba “Zemgales regionala energétikas agenttra”. Reg. Nr. 40008134754. Juridiska adrese: Liela iela 11, LV-3001. Faktiska adrese: Pulkveza
Brieza iela 26, Jelgava, LV-3001. Bankas rekviziti: AS Latvijas Krajbanka, konta Nr. LV64 UBAL 2400 1330 1700 1, bankas kods: UBALLV2X




Public Annual Report, First Year of Operation  /
Gada pārskats, 1 darbības gads
(D42,WP7)






 HYPERLINK  "http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?mailbox=INBOX&index=0.1954&array_index=0&id=2&actionID=view_attach&f=/FORTUM+logo_NWS.j" 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




The sole responsibility for the content of this material lies with

the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that

may be made of the information contained therein.
D42 ZREA 1.darbības gada pārskats 
(02.03.2009 – 01.03.2010)

	Pasākuma nosaukums
	Izpildes laiks
	Atzīmes par izpildi, piezīmes

	1.Aģentūras izveide (WP 1)

	D1 Aģentūras statūti
	x
	Izpildīts 

	D2 Valdes locekļu saraksts
	x
	Izpildīts

	D3 Konsultatīvās padomes locekļu saraksts
	x
	Izpildīts

	D4 Valdes sapulces protokols
	x
	Izpildīts

	D5 Līgumi ar biedriem par finanšu saistībām
	x
	Izpildīts

	D6 Dokumenti par direktora pieņemšanu darbā
	x
	Izpildīts

	D7 Iepirkuma dokumentācija
	x
	Izpildīts

	D8  Naudas plūsmas plāns
	2009.g.marts 
	Izstrādāts

	2.ZREA vadība/darba nodrošināšana (WP 2)

	D9 Stratēģiskais plāns
	2009.g.aprīlis
	Izstrādāts

	D10 Ikgadējais darba plāns
	2009.g.aprīlis
	Izstrādāts

	D11 Sākuma ziņojums
	2010.g.janvāris 
	Izstrādāts

	Projekta finanšu bilances kontrole
	
	Pastāvīgi

	ZREA projekta stundu uzskaite
	
	Pastāvīgi

	ZREA veicamo uzdevumu sadale un izpildes kontrole, kvalitātes kontrole
	
	Pastāvīgi 

	3. Enerģētikas plānošana (WP 3)

	Izpētes veikšana un datu vākšana Reģionālajam un diviem lokālajiem ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem (SEAP)
	2010.g marts
	Izpildīts

	D15 Reģionālais ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem (SEAP)
	
	Tiek veikta datu vākšana

	D16 Jelgavas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP)
	
	Tiek veikta datu vākšana, notiek plāna izstrāde

	D17 Jēkabpils ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP)
	
	Tiek veikta datu vākšana, notiek plāna izstrāde

	D18 reģiona un atjaunojamo enerģijas resursu (AER) potenciāla analīze
	
	Uzsākta analīzes veikšana

	Enerģētikas datu bāzu veidošana, uzlabošana, papildināšana
	
	Pastāvīgi

	Dalība Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, starptautisko partneru, IEE un EACI rīkotajos vietējos un starptautiskajos semināros saskaņā ar ZREA komunikāciju plānu 
	
	Ap 3 mēnesī 

	Mācību semināru organizēšana, tikšanās ar māju iedzīvotājiem saskaņā ar ZREA komunikāciju plānu 
	
	Ap 10 mēnesī 

	4.Aktivitātes pa sektoriem (WP 4)

	D21  12 pilotvietas, kurās veikts energoaudits  
	
	Sākta energoauditu veikšana 

	5.Horizontālās aktivitātes (WP 5)

	D34 Reģionā pieejamo apmācības speciālistu, konsultantu saraksts
	2009.g.septembris 
	Izpildīts

	D35 Projektu attīstītāju biežāk uzdoto jautājumu saraksts – pieejams internetā ZREA mājas lapā
	2009.g.septembris
	Izpildīts

	Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem u.c. par ēku energoefektīvas renovācijas jautājumiem – telefoniski, klātienē, pa e-pastu
	
	35

	6.Kapacitātes celšana izmantojot sadarbību Eiropā (WP 6)

	D36 Pieredzes apmaiņas braucienu programma materiāli
	
	Īstenoti 3 pieredzes apmaiņas braucieni –uz Briseli Beļģijā (EACI līgumslēdzēju tikšanās), Malmi Zviedrijā (ES enerģētikas aģentūru konference)un Berlīni Vācijā (tikšanās ar projekta partneriem)

	D37 Prezentācijas
	
	Izstrādātas 4 prezentācijas

	D38 Projektu priekšlikumi
	
	Notiek darbs informācijas apkopošanai un projekta pieteikuma izstrādei uz ES programmu ELENA

	D39 Tikšanās un semināri ar starptautiskiem partneriem
	
	10 semināri 

	7.Komunikācija, informācijas izplatīšana vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī (WP 7)

	D40 Aģentūras imidžs un publicitātes materiāli
	
	Izstrādāts ZREA logo

	D41 Mājaslapa
	
	Izpildīts 

	D42A Komunikācijas plāns
	
	Izpildīts

	D43 Tīkli, tērzēšanas grupas izveide informācijas vākšanai un izplatīšanai
	
	Izpildīts

	D44 preses relīzes, raksti 
	
	8

	D45 Prezentācijas  vietēja, reģionāla, starptautiska mēroga pasākumos
	
	5

	8.Kopējās informācijas izplatības aktivitātes ( WP 8)

	Regulāra informācijas nosūtīšana un atjaunošana EACI
	
	Nosūtīta faktu lapa EACI, informācija Manenergy tīklam, sniegtas apmēram 20 prezentācijas reģionā par ZREA


